表B.2  监理工程师通知单

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     编号：ZHDZH-005

致： 吉林天诚电力安装有限公司 （单位） 主题：关于站用变基础施工进度事宜 内容：经研究请贵单位将站用变基础的场地于今天下午17点前务必清理出来，让大元建业集团元中建设工程股份有限公司进行基础施工。 特此通知！ 请于2016、6、23前回复。 限 0.5 日内完成。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。