表B.2  监理工程师通知单

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目    编号：LHJH-001

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司（单位） 主题：关于规范施工行为和程序事宜 内容：为规范施工行为和程序，加强对工程的管理，顺利的进行工程建设。经监理检查发现贵单位不遵循《第2期监理例会》的相关内容，每周四上报《周施工进度计划》到监理部，违反《施工合同》相关条款，影响工程进展和业主要求的工期任务！增加了监理对工程监管的繁重工作，决定对你单位进行1000元违约金处罚，处罚不能免去你单位的相关责任，限2016、10、24日前回复。 限 3 工作日内整改并回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期： 2016、10、21

填报说明：

本表一式  3  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。