第三次工程例会 会议纪要

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目　　B6 1　—　03

| 各与会单位: 现将 第 三次工程例会 会议纪要印发给你们,请查收。 附：会议纪要正文共 2页。 项目监理机构(章): 监理工程师： 日期：2014.6.10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与会单位 | 与会人员 |
|  | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 叶建伟 |
|  | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 马继业 |
|  | 中利腾晖光伏科技有限公司 | 王廷璋 |
|  | 中利腾晖光伏科技有限公司 |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 王立杰 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 高峰 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 卢洪彦 |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
|  | 无锡锡安机电设备安装有限公司 | 王丙军 |
|  | 安庆市环城建筑安装有限责任公司 | 李先兆 |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为机构内部会议。 |  |  |

工地例会会议纪要

工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20MWp光伏并网发电项目编号：B61  -03

| 会议地点 | 吐鲁番一期项目会议室 | 会议时间 | 2014-06-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 吐鲁番昱泽光伏发电有限公司 | 主持人 | 叶建伟 |
| 会议议题 | 项目近期工作安排 |  |  |
| 会议内容： 一 .建设单位叶建伟：主要有以下几点； - 到场的组件共计2426托，58966块；支架5.03MW（具体清单见附件）；钢桩共计93托，23808支；物料分三处堆放。 （1）每处安排4名看守人员，共12名看守人员，设总负责一名；(每班两人配备对讲 机，遇到紧急情况方便联系） （2）在距离组件堆放处20米外四周开挖宽1.5米×深1米的壕沟；（防止车辆进入和使 用吊车偷窃），并筑起简易土墙。 2.土建部分剩余的钢筋等材料放在一期妥善保管； 3.每天早上施工单位向业主汇报物料看守情况，业主对物料看护情况进行检查； 4.一期西面通往三期的围栏要求施工单位进行恢复。 与会人员签字： 项目监理部整理 到场物料清单（截止2014.06.11） 名称; 组件; 支架. 型号; TP672-305W; TP672-310W; 后立柱; 斜梁; 斜撑; 左檩条; 右檩条; 中跨檩条; 钢索. 总件数/托; 1920 托; 506 托; 16 托; 14 托; 11 托; 5 托; 5 托; 5 托; 1 托. 总数量/只; 45226; 13740; 7040; 6160; 9680; 2200; 2200; 2200; 2120. 名称; 支架. 型号; 标准件; 底脚垫片; 连接片（4孔）; 单孔压板; 正钩; 反钩; 丝杆; 吊母; 花兰. 总件数/托; 480 箱; 2 托; 1 托; 1 托; 13 袋; 13 袋; 2 袋; 3 袋; 18 袋. 总数量/只; 480箱; 33000; 20500; 64300; 5200; 5200; 5000; 3000; 5400. 名称; 钢桩. 型号; 2m; 1.5m. 总件数/托; 22 托; 71 托. 总数量/只; 5632; 18176. |

土建工程已完成部分：

施工单位在收拾物料，准备撤场：

现场堆放的组件：

已经完成的打桩：