B2

监理工程师通知单（进度控制类）

工程名称：城盛太阳能小镇20MW光伏农业科技大棚电站项目编号：B2 1－01

| 事 由 | 施工进度问题 | 签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部 通过监理部对现场施工进度的检查，发现目前存在的问题如下： - 施工单位没有制定施工进度计划报审，没有与之匹配的人员、材料、设备进场 - 计划。 - 施工单位没有形成日报、周报、月报制度，不能将现场实际进度问题及时反馈 - 给业主、监理。 现要求施工单位从今天开始必须每天上午8点前向业主和监理发送施工日报，可采用邮件形式，周报与月报必须以书面方式。 施工进度计划问题请施工项目部安排人员在规定日期内完成，后向监理部 报审。 附件共 / 页，请于 14 年 6 月 29 日前填报回复单（A5）。 抄送： 业主 项目监理机构(章): 专业监理工程师： 总监理工程师： 日期： |  |  |  |
| 注：本通知单分为进度控制类（B21）、质量控制类（B22）、造价控制类（B23）、安全文明类（B24）、工程变更类（B25）。 |  |  |  |

江苏省建设厅监制