会 议 纪 要

编号： A0.70.001

工程名称：奥瑟亚嘉兴分布式光伏屋顶发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 雅港复合材料有限公司 | 会议时间 | | 2015.6.11 | |
| 会议主持人 | | 戚平 | | | | |
| 会议主题：  第1次工地例会会议纪要  对各单位进行介绍以及施工中所需解决问题进行阐述 | | | | | | |
| 上次会议问题落实情况：  / | | | | | | |
| 本次会议内容：  会议由监理单位经理戚平主持：  监理例会的时间定于每周一下午2点，由监理单位、承包单位及施工单位提前对施工中遇到的问题进行阐述并讨论解决。  建设单位负责人李铉培经理：   * + - 1. 要求监理方、总承包方、施工方负责人对各方人员进行介绍；       2. 要求监理方每周四下午以书面形式汇报本周施工情况。   监理单位负责人总代戚平：   1. 对监理人员进行介绍； 2. 对施工过程质量要严格把控，每道工序需我方监理查看认可后，方可进行正道工序； 3. 施工过程中严格按照规范要求施工； 4. 对于进场材料进行不定期的抽检，要求对高压柜等设备会去厂家验货； 5. 要求施工人员进入厂区后，严格遵守施工安全施规范与厂区内的相关规定； 6. 前期开工资料要及时上报我方监理项目部； 7. 工后期并网问题，望业主方提前跟进，给予配合。   总包单位负责人丁笑雨经理：   1. 对总包单位人员进行介绍； 2. 要求施工方严格控制质量、进度、安全等方面问题； 3. 要求施工方提供建筑工程保险凭证。   施工单位负责人赵国华经理：   1. 对施工现场组件安装平整度会严格要求； 2. 现场爬梯安全存在隐患问题，望业主方与厂区负责人尽快协商； 3. 望总包方催促厂家尽快提供材料。 | | | | | | |
| 主送单位 |  | | | | | |
| 抄送单位 |  | | | | | |
| 发文单位 |  | | | 发文时间 | |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_会议签到表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电 话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |