会 议 纪 要

 编号： A0.70.001

工程名称：奥瑟亚嘉兴分布式光伏屋顶发电项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 雅港复合材料有限公司 | 会议时间 | 2015.6.11 |
| 会议主持人 | 戚平 |
| 会议主题：第1次工地例会会议纪要对各单位进行介绍以及施工中所需解决问题进行阐述 |
| 上次会议问题落实情况：/ |
| 本次会议内容：会议由监理单位经理戚平主持：监理例会的时间定于每周一下午2点，由监理单位、承包单位及施工单位提前对施工中遇到的问题进行阐述并讨论解决。建设单位负责人李铉培经理：* + - 1. 要求监理方、总承包方、施工方负责人对各方人员进行介绍；
			2. 要求监理方每周四下午以书面形式汇报本周施工情况。

监理单位负责人总代戚平：1. 对监理人员进行介绍；
2. 对施工过程质量要严格把控，每道工序需我方监理查看认可后，方可进行正道工序；
3. 施工过程中严格按照规范要求施工；
4. 对于进场材料进行不定期的抽检，要求对高压柜等设备会去厂家验货；
5. 要求施工人员进入厂区后，严格遵守施工安全施规范与厂区内的相关规定；
6. 前期开工资料要及时上报我方监理项目部；
7. 工后期并网问题，望业主方提前跟进，给予配合。

总包单位负责人丁笑雨经理：1. 对总包单位人员进行介绍；
2. 要求施工方严格控制质量、进度、安全等方面问题；
3. 要求施工方提供建筑工程保险凭证。

施工单位负责人赵国华经理：1. 对施工现场组件安装平整度会严格要求；
2. 现场爬梯安全存在隐患问题，望业主方与厂区负责人尽快协商；
3. 望总包方催促厂家尽快提供材料。
 |
| 主送单位 |  |
| 抄送单位 |  |
| 发文单位 |  | 发文时间 |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_会议签到表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电 话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |