JXMB8  会议纪要

会  议  纪  要

编号：HSHHGF-JLHY-03

工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目                             		          签发：

| 会议地点 |  | 一组工地 | 会议时间 |  | 2015-06-09 15:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 叶建伟 |  |  |  |
| 会议内容： - 汉寿昊晖太阳能发电有限公司： - 要求监理部门督促施工单位做到资料和工程进度同步进行。 - 要求监理部门督促施工单位严格按图纸施工，保证工程质量，尽量减少施工后期消缺项。 - 要求监理部门督促施工单位加强施工现场安全文明教育管理工作。 - 要求监理单位严格监管，注意工作方式，对不符合施工要求的任何工序，有责任要求整改，有权利叫停， - 要求监理单位在督促施工进度的前提下，加强施工质量控制力度，务必要保证工程于8月31日实现顺利并网。 - 常州正衡电力工程监理有限公司： - 一组4名监理人员到齐，张建忠与王锋主要监管土建单位施工，王立杰与骆超山主要监管机电安装单位施工，总 负责安排为王立杰。 - 请甲方确定施工及监理用表格式。 - 请甲方尽快与施工单位签订合同，施工合同作为监理人员参与现场管理的依据之一。 - 监理单位项目印章需要与公司沟通后，由公司重新安排雕刻。 |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会 议 签 到 表

| 工 作 单 位 | 姓 名 | 职务/职称 | 电 话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 叶建伟 | 项目经理 |  |  |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 张 猛 | 土建工程师 |  |  |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 邢朝帅 | 电气工程师 |  |  |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 袁 赛 | 资料员 |  |  |
| 中利腾晖光伏科技有限公司 | 韩 磊 | 物料员 |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 王立杰 |  |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 张建忠 |  |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 王 锋 |  |  |  |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | 骆超山 |  |  |  |