JXMB8  会议纪要

会  议  纪  要

编号：HSHHGF-JLHY-09

工程名称：汉寿昊晖光伏发电项目		                        签发：

| 会议地点 |  | 一组项目部 | 会议时间 |  | 2015-07-13 09:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 叶建伟 |  |  |  |  |
| 会议内容： - 施工单位工程款按施工合同约定每月支付，需要施工单位提交已完成项工程量清单。 - 围栏施工质量不合格的，要求在本周内完成整改。 - 新增会车坪三个，土方增量进行工程签证。土方单价按照施工合同中道路做法进行折算。 - 河堤道路加宽工程需要加快施工进度。 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： 未完成项：两家施工单位前期资料未报审 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 汉寿昊晖太阳能发电有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 湖南广安建筑责任有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 盐城健雄电气安装工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  |  |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。