JXM8

会  议  纪  要

编号：004

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年4月20日 13：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - C区清表工作尽快落实，清表后及时回填素土，便于我部进行地勘。 - 当地村民劳务用工问题，我部建议安装单位劳务用工以当地村民为主，技术工人由安装单位自行安排，请业主与相关单位进行协商，沟通，以免发生劳务用工问题引发纠纷，导致村民阻扰施工。 - D区清林问题，请土方施工单位尽快解决。 - B区道路西侧生活垃圾区属于土地平整的范围内，土方单位尽快处理，不能直接填满至鱼塘。土方单位给予整改，及时清理出场。 - 我部提供水库区施工方案，土方单位尽快落实施工队伍进场施工（10#、11#地块施工）。 - 二、监理单位： - 1、施工单位尽快拿出施工进度计划，公司资质资料。 - 2、尽快确定工程资料的版本，与当地供电公司进行确认。 - 业主单位： - B区平整土方施工单位何时能将场地移交。 - 施工场地中牵扯到的线干，树木等移除以及零星的清苗工作需要尽快落实， - 10#、11#地块旁的水坝施工需抓紧时间落实。 - 土方单位尽快拿出计划进度表。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年4月20日 |