JXM8

会  议  纪  要

编号：006

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年5月19日 13：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： - 施工单位： - 电控楼部分施工图完善后盖章交与我方进行施工。 - 1#地块菜地部分的围挡是做临时还是永久性围挡，永久围挡15个工作日后进行施工， - 电控楼电缆沟设计为混凝土。 - 二、监理单位： - 1、施工图纸应当尽快确认下来，蓝图尽快确定下来。 - 2、电控楼图纸已出，施工方尽快施工，保证工期。 - 业主单位： 1、5#、6#区未完善区域图纸已出、图纸需袁进确认后进行施工。 - 电控楼电图纸已出，技术方案已发，盖章后发施工单位。 - 总平道路部分基本确定，总平施工由袁进近日内进行技术交底。 - 电控楼，综合楼的施工手续及过程只讲检测部分由施工单位落实解决。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年5月19日 |