JXM8

会  议  纪  要

编号：011

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	               签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2015年8月14日 16：:30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 刘健 |  |  |  |  |
| - 本次会议内容： 会议内容： - 施工单位： 对现场情况及现场管理人员进行了简单介绍。 - 监理单位： 1、每周的周报应有这些内容，本周的工作量，下周的工作量，以及需要解决的问题，开会提前半天上报至监理部； 2、施工进度计划表、施工进度计划横道图，由施工方尽快上报至我监理部； 3、工程资料的版本暂未定，建议尽快确定资料版本相关工程的资料版本； 4、现场材料取样，第一时间通知我监理人员现场见证并一同送检； 5、现场材料的厂商资质、材料的出场检验报告、第三方的检测报告都应具备。 三、业主单位: - 项目部所有人员机构都已经到位，前期资料与监理方交接、以及相关图纸情况提供。 - 周五例会应有以下的内容，本周完成进度，下周完成计划。 - 所有的联系单下发都应先与业主沟通。 - 监理合同范围应等到合同定下来之后相互配合。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 景德镇中设国联新能源有限公司 江苏省工业设备安装集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2015年8月14日 |