第9次工地例会会议纪要

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目      编号：WFGF-GDLH-008

| 会议地点 | 潍坊市滨海经济开发区昌邑项目一部 | 会议时间 | 2016年02月29日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 黄泽桐 |
| 会议议题 | 对本周的施工内容及下周的施工计划，施工遇到的问题进行汇报 |  |  |
| 会议内容： 会议由监理单位黄泽桐主持： - 监理单位黄工： 1.根据业主董经理的指示，要求将工地例会时间改为每周周一10点，所有单位必须准时参加； 2.要求山东电力建设第三工程公司以书面形式汇报，每周的施工进度、下周的施工计划以及本周进度未完成原因，需要业主方协调解决的问题； 3.要求山东电力建设第三工程公司根据并网节点，分别作出（5.30、6.30）两个时间节点的倒排计划，要求采用横道图的形式，以便查看； 4.希望业主方及山东电力建设第三工程公司及时跟进图纸供应问题，以免耽误工期； 5.要求山东电力建设第三工程公司加强现场安全管理，高度重视安全问题。施工人员进场必须戴安全帽、高空作业必须系安全绳，施工人员打桩过程中，保持相应的安全距离，并进行现场安全技术交底工作； 6.要求山东电力建设第三工程公司对进场材料，必须上报我方监理验收，未经我方监理许可，不准使用； 7.要求山东电力建设第三工程公司每道工序要及时上报，未经我方监理验收签字，下道工序不准施工。 项目监理部 整理 2016-01-29 |  |  |  |