JXM8：会议纪要

安 全 监 理 会 议 纪 要

编号：CZZH—07

工程名称：晶盛宜城市郑集镇武当湖水库19.9MWp渔光互补分布式光伏发电项目	签发：

| 会议地点 |  | 项目指挥部 | 会议时间 |  | 2016.04.18 14点30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题：安全检查 |  |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况：全部落实、 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 现场安全检查情况 - 通州四建： - 配电楼外墙涂料施工人员未佩戴安全帽，经教育后整改； - ：中亚电力 - 组件吊装作业时不按安全吊装规定执行，未设警示标识，经教育后整改； - 光伏四区水上作业，组建安装时，个别人员未穿救生衣，经教育后整改； - 其他 - 针对安全联合检查所发现的隐患及违章，召开安全例会，认为本施工现场上周安全管理一直处于受控之内，安全施工平稳有序，同时对下周安全工作提出如下要求： - 加大对光伏区水上作业的安全管控； - 对现场临时用电设施进行经常性检查； - 施工人员严禁酒后上岗作业； - 组件的运输按上电要求进行； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 深圳大族能联科技有限公司、江苏通州四建集团有限公司、中亚电力建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 上海电力股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016—04—19 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。