| 会议纪要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 |  | 赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 | 会议时间 |  | 2016、6、24、15:30 |  |
| 会议地点 |  | 甲方工程部会议室 | 会议主持 |  | 沈臣友 |  |
| 报 告 人 |  | 魏云超 | 会议记录 |  | 沈臣友 |  |
| 出席人员 |  | 见签到表 |  |  |  |  |
| ===== 会议议程 ===== |  |  |  |  |  |  |
| 会议议题：赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 支海浪：1、要求大元建业集团元中建设工程股份有限公司于6月27日之前完成9、10单元箱逆变基础的浇注、砌砖、抹灰；赞皇鼎中光伏科技有限公司将于6月27日进行检查。 魏云超：1、关于对各施工单位的施工进度、质量、资料、参加会议、周报报表等进行考核。 |  |  |  |  |  |  |
| 根据会上内容，形成以下会议要求，各负责人根据要求时间执行： |  |  |  |  |  |  |
| 序 | 决议/要求 |  |  | 负责人/部门 |  | 要求 完成日期 |
| 1 | 施工进度 |  |  | 甲方 支海浪 魏云超 |  | 根据总工期 |
| 2 | 工程质量 |  |  | 监理方 沈臣友 |  | 根据规范 |
| 3 | 施工安全 文明施工 环保要求 |  |  | 监理方 孟文伟 |  | 根据合同 |

第4期监理例会会议纪要

工程名称：赞皇县50MWp光伏发电项目一期20MWp工程     　 编号： B61- ZHDZH-004

| 各与会单位： 现将第4期监理例会会议纪要印发给你们，请查收。 附会议纪要正文共 1 页。 项目监理机构(章)： 总监理工程师： 日期：2016、6、24 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 甲方工程部会议室 | 会议时间 | 15:30 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 沈臣友 |
| 会议议题 | 关于赞皇县50MW光伏发电项目一期20MW工程施工事宜 |  |  |
| 各与会单位及人员 签到栏 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |  |
|  | 赞皇鼎中光伏科技有限公司 | 支海浪 魏云超 |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 沈臣友 孟文伟 朱号兵 王亚新 |  |
|  | 吉林天诚电力安装有限公司 | 冯喜平（综合楼） |  |
|  | 宁夏石元建筑工程有限公司 | 赵宁 |  |
|  | 北京狄伦特能源科技有限公司 | 邓生育 |  |
|  | 大元建业集团元中建设工程股份有限公司 | 韩晓维 |  |
|  | 江苏江安集团有限公司 | 薛如东 |  |
| 注：B61为工地例会、B62为专题会议、B63为项目监理机构内部会议。 |  |  |  |