工程名称：常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期30MW鱼塘水面光伏发电项目

 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 常州九洲裕光项目部会议室 | 会议时间 | 2017年06月03日 |
| 会议主持人 | 史伟 |
| 会议主题：本月工作安排、进度计划 |
|  本次会议内容 |
| 1、6月份20号市领导来视察本项目、做好视察前准工作。全体 |
| 2、骆驼桥南北路修路、用水泥拌合料15公分厚。焦总 |
| 3、升压站景观路水泥拌合料15公分厚。焦总 |
| 4、二期20、21#子阵、应在修路前把桩进到位。焦总 |
| 5、增补区800箱变6月5号进行施工。苏文 |
| 6、抓紧20、21#箱变施工。武进建工 |
| 7、一期工程现场要下周全部清理完。武进建工 |
| 8、五区内有几根40桩不管你想什么办法清理掉。郑总 |
| 9、升压站门口小房子拆除掉。武进建工 |
| 10、一期每个箱变进出口处要压实、上铺碎石。武进建工 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 主送单位：江苏武进建工集团九分公司 |
| 抄送单位：常州九洲裕光新能源有限公司 |
| 发送单位：常州正衡电力工程监理有限公司常州前黄项目部 |
|  发送时间： 2017、06、03 |