GFDZJBM09：会议纪要

**会 议 纪 要**

编号：002 签发：

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司15MWp屋顶光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 正玻科技园 | 会议时间 | | 2018年1月2日 | |
| 会议主持人 | | 张金星 | | | | |
| 会议主题：监理例会 | | | | | | |
| 本次会议内容：   1. 分包单位   1、人员组织机构已确认。  2、配电房已开始平整土地。  3、外线准备春节动工。  4、材料进场堆放场地正在协商解决中。  5、总包方提供配电房、箱变基础等有关图纸。  6、厂房屋顶防护网已设计完成。  7、确定逆变器、汇流箱安装位置。   1. 监理单位   1、全部单位提供人员组织机构建立表。  2、总包方提供材料到场时间表。  3、总包方抓紧完善设计图纸。  4、总包方提供现场施工进度计划表。  5、总包方给监理方提供施工前所有资料。  6、脚手架防护网存在安全隐患问题。  7、落实材料进场场地及保管问题。   1. 总包单位   1、预计10号组件进场。  2、预计6号瓦夹进场。  3、设计图纸正在抓紧完善中。    4、安全/技术交底原件已完成。  另附：会议签到表 | | | | | | |
| 主送单位 沙河市汉玻光伏发电有限公司项目部  安徽四创电子股份有限公司项目部  汉新邢台新能源科技有限公司项目部  合肥富春园林建设工程有限公司项目部 | | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部 | | | | | |
| 项 目 章 |  | | | | | |
|  |  | | | 发文时间 | | 2018年1月2日 |