工程名称：淮安中恒99MW风电项目

安全监理例会

第009期

常州正衡电力工程监理有限公司

淮安中恒99MW风电项目监理部

2020年9月15日

安全监理例会

- 参会单位

- 南风新能源科技有限公司

- 淮安中恒新能源科技有限公司

- 常州正衡电力工程监理有限公司

- 安徽嵩安建设工程有限公司

- 南京丰恩电气科技有限公司

- 河南兴华电力设计有限公司

- 河南达驰电力工程有限公司

- 安徽端烁建设工程有限公司

- 内蒙古申源电力工程有限公司

- 会议地点

- 淮安中恒新能源有限公司项目部二楼会议室

- 会议主要内容

- A、临时道路工程：河南达驰电力工程有限公司

- 做好施工现场劳动防护用品的使用及安全帽穿戴。

- 河道口道路铺设后拉上安全警戒线和彩旗。

- 施工人员每日晚间组织开安全会议。

- 机械经过村庄提醒注意减速。

- 机械操作人员持证上岗。

- B、风机基础：安徽嵩安建设工程有限公司

- 1、基坑安全防护、设置警示标志牌，夜间警示灯。

- 2、现场临时用电发电机已配置配电箱，接地装置。

- 3、不符合要求的电线已进行更换。

- 4、安全帽已佩戴规范

- 5、每日上班前进行早班会，安排工作任务及加强自身安全防护意识。

- C、升压站工程：河南兴华电力设计有限公司

- 1、各施工区域进行悬挂安全警示牌与安全标语和彩旗。

- 2、每天开好早班会，对涉及危险点已告知，风险控制措施已派专人落实。

- 3、进行安全教育培训，并对培训内容进行安全教育考试。

- 4、建立好安全巡视台账，对现场临时用电进行每日巡查。

- D、集电线路工程：南京丰恩电气科技有限公司

- 1、集电线路1、早班会正常进行。组塔立塔负责人配备黄马甲、三角旗、安全警示带和安全警示牌。2、基坑周围设立防护栏。

- E、风机安装工程：安徽端烁建设工程有限公司

- 1、每日早班会加强施工人员安全意识教育培训；

- 2、提高施工人员素质，现场佩戴好安全帽；

- 3、现场临时用电做好接地及配电箱，每日进行检查；

- 4、合理安排作业时间，防止人员疲劳作业；

- 5、下班后不得酗酒闹事。

- F、内蒙古申源电力工程有限公司

- 1、做好开工资料报验工作；2、服从业主和监理单位对施工现场管理；3、搞好各种安全管理工作，确保施工现场安全和各项工作正常开展。

- 四、监理单位和业主单位的要求

- 各施工单位必须按照省电力监管办要求和施工现场实际情况，定期地进行安全防护、应急救援预案演练工作，并报监理部备案；

- 每日班前安全技术交底和教育培训工作要讲究质量，并各自在交底内容上签名，并继续把照片发到群里；

- 施工项目部要加强施工现场的安全管理工作，对不符合安全要求的设备、工具、劳保用品要及时更换，如安全带、安全帽，及吊装器具的使用管理工作，确保施工现场安全；

- 进一步加强施工现场临时用电的规范管理工作，每日对用电设备进行检查，对不符合安全要求的要及时更换；对安全设施不全的要进行补充；

- 加强基坑防护栏防护、工地路口要设置好标识、标语和彩旗，彩旗上要有“淮安中恒风电”字样，营造良好的安全文明施工环境；

- 各种机械操作人员必须有合法的操作证和相应工作的证件方可作业上岗；

- 现场施工人员必须佩戴好反光背心，安全员必须佩戴好袖章，施工现场人员避免疲劳作业；

- 要求所有施工项目部继续做好防疫情、防各种传染病工作，确保施工人员安全。

- 常州正衡电力工程监理有限公司淮安中恒99MW项目监理部

- 2020年9月15日