会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-004

签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 施工项目部会议室 | 会议时间 | 2020年12月15日9点 |
| 会议主持人 | 潘一宋 |
| 会议主题：新冠疫情防控管理，施工安全、质量、进度会议 |
| 上次会议落实情况：1. 施工组织架构已建立，前期施工报审资料已整改；
2. 现场摸底进行中；
3. 项目现场疫情防控领导小组已建立；
4. 现场卫生防疫物资已到位，宣传标语已张贴；
5. 现场疫情防控登记台账已更新，已安排专人登记；
 |
| 本次会议内容：1. 施工报审资料需备齐；
2. 现场大门要正常关闭，防止外来人员进出大门；
3. 项目部办公室、工人宿舍、施工场所每天定时消毒，并进行登记；
4. 现场施工人员应固定，新来施工人员防控交底，提供24小时核酸检测报告、行程承诺书定住现场；
5. 进场人员一人一表，接种证明登记；
6. 对现场人员吃、住、行进行管控，不吃流动摊饭，不到人员密集地；
7. 疫情防控情况汇总，每天定时上报；
8. 建立疫情期备选施工方案；涉及园区协调事宜要提前申报；
9. 水泥基础要保证养护到期；
10. 支架、电缆、组件、桥架、设备等品牌报审；
11. 进场材料报验；
12. 现场排模、开挖摸底等涉及园区协调事宜要提前申请；
 |
| 主送单位 | 宁波海晟能源发展有限公司 |
| 抄送单位 | 浙江慈农电力发展有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力监理有限公司 | 发文时间 | 2021.12.16 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

