会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-005

签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 施工项目部会议室 | 会议时间 | | 2020年12月22日 | |
| 会议主持人 | | 潘一宋 | | | | |
| 会议主题：新冠疫情防控管理， 施工安全、质量、进度会议 | | | | | | |
| 上次会议落实情况：   1. 前期施工报审资料已提交审核； 2. 现场管线摸底进行中； 3. 现场疫情防控登记台账及时更新，专人登记； 4. 预制水泥墩在养护中。 | | | | | | |
| 本次会议内容：   1. 施工日报、周报定时提交，微信沟通群每天上传施工信息，备于现场管理； 2. 现场摸底情况，管线走向、改道方案、园区协调等情况汇总； 3. 支架、电缆品牌报送、电气设备厂家确定； 4. 施工进度计划优化，提前一周上报材料、设备进场时间、吊装时间、施工时间，备于和园区沟通协调； 5. 材料进场取样与送检，提前报送材料品牌、规格、型号、数量，便于确定检测单位、检测时间； 6. 主动联系园区管理人员协调好屋面减震、车辆进出场等安全措施； 7. 疫情防控常态化管理，一人一表、每周一次核酸检测报告、进出人员健康码、行程码查验登记、消毒台账的更新。 | | | | | | |
| 主送单位 | 宁波海晟能源发展有限公司 | | | | | |
| 抄送单位 | 浙江慈农电力发展有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力监理有限公司 | | | 发文时间 | | 2021.12.23 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。