会 议 纪 要

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目5mwp分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-HYJY-006 签 发：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 施工项目部会议室 | 会议时间 | | 2020年12月29日 | |
| 会议主持人 | 潘一宋 | | | | |
| 会议主题：施工安全、质量、进度会议 | | | | | |
| 上次会议落实情况：  1、前期施工报审资料已提交审核；  2、现场管线摸底，品牌材料、设备报验；  3、现场疫情防控常态化管理；  4、第一批水泥墩到场168套。 | | | | | |
| 本次会议内容：   1. 材料、设备品牌报审； 2. 材料、设备检验检测批次报审清单提交； 3. 图纸交底汇总，设计变更联系单报审； 4. 现场疫情防控常态化管理； 5. 现场进度、产值年底考核； 6. 项目部管理人员监理会议要到场；   所有报审资料31日前必须报送，逾期责任自负。 | | | | | |
| 主送单位 | 宁波海晟能源发展有限公司 | | | | |
| 抄送单位 | 浙江慈农电力发展有限公司 | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | 发文时间 | | 2021.12.30 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：