安全监理例会会议纪要

第007期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2022年6月28日

安全监理例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 | 2022年6月28日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  |  |  |  |
| 会议主题 |  | 疫情防控、教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建湖北工程有限公司 - 参会人员： - 见后附表 三、会议主要内容 1、 新进场两个风机施工队伍，施工人员做好三级安全教育工作、签订安全责任书。 2、 每天上班前做好安全技术交底工作，现场危险源的设别和安全防护措施要做到位。 2、 新进场的分包单位必须向总包单位报送进场资料包括单位资质、营业执照、安全生产许可证、人员资质、特种操作证、特殊机械设备备案和年检证明等资料，总包单位检查合格后方可向监理项目部报审。 3、 本工程风机机位如果需要做承载力试验和钎探工作的，由总包单位及时同有关单位联系。 4、 近期气温炎热，施工单位必须继续积极地做好防署降温工作，部分机位没有树荫等地方、现场可搭建临时凉棚、备些防暑降温药和其他降温措施。 5、施工单位每天在施工前继续对班组人员进行安全技术交底工作，并签名，并且每天进行的安全教育工作情况照片发到施工管理群。 6、现场施工人员必须穿戴好劳动防护用品、必须执行好施工操作规程。 7、继续做好风机基础基坑四周、平台四周和集电线路塔基基坑四周的临边防护措施工作。如27#机位四周要加强安全防护工作，要加设围栏反光贴和警示标志，确保现场防护措施 到位和现场安全。 8、继续做好当前的工程项目疫情防控工作，确保施工现场安全。 9、项目部要求继续严格遵守例会管理制度，参加会议要及时、汇报工作必须有纸质版的书面材料。汇报材料要有系统性，上周的工作总结（包括没有完成的工作的原因和处理的方案）、下周的工作计划和需要协调处理的问题。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2022 年 6 月 28 日 |  |  |  |  |
| 主送单位 | 赞皇蓝源风力发电有限公司项目部 |  |  |  |
| 抄送单位 | 中国电建湖北工程有限公司 |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司赞皇40万千瓦一期20万千瓦（本期10万千瓦） 项目监理部 |  |  |  |
| 发文时间 | 2022年6月28日 |  |  |  |