安全工地例会会议纪要

第022期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2022年10月18日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2022年10月18日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 疫情防控、教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 四标段—新能量科技股份有限公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 七标段—河北成成伟业电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 疫情防控:核酸检测从每周的二、四、六改成了每周的一、三、五；各个单位做完后要及时汇报。运输司机短时间内能不下车的就不下车，如需要下车要带好口罩；提倡文明施工，做好扬尘处理，29、30#，17、13B从山下到山上、道路两侧、风机基础周围都已覆盖防尘网，安全布置要做到位；吊装平台承载力存在安全隐患的和路基板承载力不够的，要想办法加钢板 ，要保证整个吊机任何部位不下陷。 - 监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 - 1、设备材料进场后，必须做好防盗措施，有专人保管。防止设备材料发生意外损坏和被偷盗现象，造成损失。 - 2、施工现场禁止乱扔烟头，防止火灾发生。 - 3、做好施工现场安全用电工作，对不合格的配电箱、导线要及时更换。施工现场安全员要每天要经常巡视检查，发现安全隐患要及时要求整改到位。 - 4、继续加强疫情防控工作，建议没有特殊情况不要到人员集中的公共场所去，外出要戴好口罩。 - 5、对于施工现场从事施工作业的班组每天要做好安全技术交底工作，对于临时使用的车辆也必须做好施工前的工作，必要时要在交底后面签名。 - 3、业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司 - 二十大期间监理和总包应对各分包的生活区的安全用电、用火等安全问题进行巡查，提前做好各项预案措施，发生突发状况能够有效地及时应对，总包和分包要加强队伍各项技能水平，安全培训、人员整体的技能都要培训，安全文明施工不能作为技能性成本，不能作为利润来竞争，所以安全这一块不能松懈，提高风险意识，各个专业分包所承包的内容不一样，所以对你们各自的危险源和工人对危险源的辨识，二十大期间不忙对应急预案处置进行演练。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2022 年 10月 18日 |  |  |  |