安全工地例会会议纪要

第024期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2022年11月08日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2022年11月08日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 疫情防控、教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 四标段—新能量科技股份有限公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 七标段—河北成成伟业电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - 1、EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 1）、本周吊装的工作还算顺利，工作的配合度和安全措施情况良好，另外强调吊装时人员不允许站在吊机下面，人要远离，吊装区域警戒线口安排值班人员，无关人员禁止入内。吊装前要把准备工作提前做好（作业票、交底记录、吊车检查记录、日常检查记录等），这些工作必须开展。 - 2）、目前牵引工作做的很好，各个环节做事的时候多沟通、多协调，大家要有团队感，集体荣誉感，既然大家都参与到这个工作中了，不要分你我，齐心协力把工作做好。 - 3）、升压站的隐蔽工程已经陆续完工，希望能把文明施工提高一个档次；集电线路开挖裸土要覆盖，人员劳动纪律，要一如既往的保持住。 - 4）、目前疫情形势严峻，大家一定要做好自身防护，要积极配合当地乡政府做好核酸检查，运输司机能不下车的不下车，全程佩戴口罩，经过高风险地区的人员，按照当地防疫政策执行。 - 5）、今年11月9日是第31个全国消防日，消防日活动的主题是“抓消防安全，提高质量发展”。为扩大活动影响，在11月集中开展消防宣传月活动。有关事项（①努力营造“全民消防”浓厚宣传氛围②广泛开展消防宣传教育培训③组织策划系列主题消防宣传活动）。 - 2、监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 - 1）、风机吊装安装是风险较大的吊装工程，风机吊装前要对所组装的吊具进行自检，合格后进行报验签字。风机吊装作业负责人要把握施工现场的哪些危险源，做到心中有数，重点管控。如主吊的作业半径不能超过的范围、吊钩的起吊重量不能超过多少，吊装作业时不能超过的风速，吊装现场工人必须佩戴安全帽和口罩。 - 2）、 做好各种安全知识的培训工作，使每个员工都能掌握一定的安全技能。 - 3)、认真做好应急预案的演练工作，包括消防演练、触电急救、高空坠落的预防措施、疫情防控等活动。 - 4)、 施工人员生活场所要配备合格的灭火器，生活区人员离开时要检查电源开关是否断开，防止出现意外。 - 5)、生活区的电气设备保护开关动作灵敏，设备接地良好、规范用电。 - 6）、各个单位要做好疫情防控台账，新进场人员检查健康码、行程码、核酸证明，到场后配合当地防疫部门做好防疫工作。 - 7）、最近发现本项目风机大件运输过程中、部分施工人员不戴安全帽和反光背心。要求总包单位现场管理人员加强对施工现场安全文明管理，如果劝说屡教不改的，就必须按照《施工管理制度》进行考核。 - 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 1）、按照赞皇县疫情防控办公室的要求，所有项目单位目前在赞施工及工作人员不准离赞。如有施工人员或工作人员需入赞，必须提前向发改局报备，统一安排。 - 2）、风机大件运输要规范管理、货车司机没有特殊情况不允许下车，所有押运人员必须穿戴好劳动防护用品，对违法施工管理制度的不听劝阻的，要进行处罚。 - 3）风机吊装作业要按照《风机吊装施工方案》进行施工，现场有违规违纪的施工人员要加强安全质量意识教育，不服从管理的人员进行处罚、不要时进行辞退。确保施工现场安全。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2022 年 11月 08日 |  |  |  |