安全工地例会会议纪要

第038期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

2023年04月25日

安全工地例会会议纪要

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2023年04月25日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 徐耀生 |  |  |
| 会议主题 | 安全教育培训、隐患排查、安全防护 |  |  |
| - 参会单位： - 业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 - EPC总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司 - 分包单位： 一标段—山东济平建筑工程有限公司 - 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司 - 四标段—新能量科技股份有限公司 - 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司 - 六标段—湖南宇达电力工程有限公司 - 七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司 - 八标段—河北润海吊装工程有限公司 - 参会人员： - 见后附表 - 会议主要内容 - EPC总包单位 中国电建集团湖北工程有限公司 - 1.1、对施工现场进行每日巡查。 - 1.2、湖北公司现场、资料检查，落实整改问题。 - 1.3、储能站安全文明施工落实，隐患整改。 1.4、对架线班组进行安全技术交底。 - 1.5、上周日常安全巡查中开具1张整改通知单和2张罚款通知单。 1.6、工期紧、任务重，持续抓好现场施工安全监督管理工作，及时消除安全隐患，确保本工程安全推进。安全检查采取定期检查与巡检相结合的方式和随机抽查的办法动态管控，风机吊装安全旁站。 1.7、继续开展安全技术交底，新入场吊装队伍安全技术交底，人员审核，设备保养维护检查。 - 2、监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司 - 2.1、本周签发安全《监理工程师通知单0051》和《监理工程师通知单0052》2份，都已经进行整改；要求对签发的文件要认真实施，不可忽悠，否则对相关单位进行考核。 - 2.2、强调劳动防护用品的穿戴符合要求，避免发生意外事故；（如储能施工现场）； - 2.3、强调班前会议和班前进行安全技术交底工作。 - 2.4、集电线路一回路掏挖洞口必须进行安全防护。 - 2.5、加强对集电线路组塔现场的安全巡查。 - 2.6、五一假期对生活区和施工现场进行一次安全大检查。 - 3、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司 - 3.1、监理和总包加强对新进人员的安全教育和培训，做好安全管理工作。 3.2、5月份组织一些防火、触电急救、防坠落的安全应急演练活动。 常州正衡电力工程监理有限公司 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 （本期 10 万千瓦） 监理部 2023年04月25日 |  |  |  |