会 议 纪 要

编号：HNLR-SJ-HY-003

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 海口 | 会议时间 | | 2023.03.15 | |
| 会议主持人 | | 李玉宝 | | | | |
| 会议主题：  项目工程例会 | | | | | | |
| 本次会议内容：  业主、监理、施工三方于海口参加会议，达成如下要求：   1. 施工方需尽快协调安排几处现场进行标准化施工安装作业，以便于其余施工队伍进行参照施工。 2. 依据合同，已并网的用户均需配备灭火器，请施工单位尽快落实。 3. 依据合同，用户需安装监控设备，请施工单位尽快落实。 4. 施工方资料员3月16日到达现场，对现场资料进行编辑整理。 5. 本项目施工方付款申请以3MWp为节点进行申请，申请时需提供相应书面资料以及用户名单，以便于监理和业主单位进行检查核实。 6. 请施工方尽快提供纸质版全套图纸，分别交于监理方和业主方各一份 | | | | | | |
| 主送单位 |  | | | | | |
| 抄送单位 |  | | | | | |
| 发文单位 |  | | | 发文时间 | |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。