会 议 纪 要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目 编号：HNLR-SJ-HY-009

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 国电项目部 | 会议时间 | | 2023.05.24 | |
| 会议主持人 | | 张爱民 | | | | |
| 会议主题：关于加强在建项目安全管理 | | | | | | |
| 本次会议内容：  接到上级单位通知如下：  鉴于当前的安全生产形势，各项目处于设备安装调试、 投运前调试试验的高峰期，尤其高空作业、设备安装、高压 试验等工作要加强监护旁站，严格执行高空作业方案、设备 试验方案和调试大纲，加强安全监护监管，确保现场施工安全。根据公司安排，5 月 25 日至 5 月 26 日进行全面施工安全整顿。   1. 要求各项目单位要高度重视此次安全自查工作，成立 以安全生产第一责任人为组长的安全大检查领导小组，明确 工作标准，依据《光伏项目建设安全健康环境检查评价表》， 重点排查承包商管理、高处作业、防触电、高风险作业及防 洪防汛等方面存在的风险和隐患。按照“五查”要求制定实 施方案，突出季节性重点工作，求真务实，杜绝形式主义， 确保本次安全自查工作真正起到发现问题、消除隐患、提升 管理的作用。   2、各项目单位主要负责人立即组织召开扩大性安全专题 会议，组织专题会议通报学习，开展安全警示教育，要做到 有学习有记录有行动有落实，结合安全专题会议组织一次全 面的施工现场安全隐患大排查大整改，强化重点部位安全风险防范，及时堵塞安全管理漏洞，及时整改现场存在的问题隐患，坚决防止隐患演变为事故。  3、要坚持立查立改、边查边改，重大隐患要及时汇报， 立即采取防范措施，坚决杜绝走形式、走过场，本着谁检查、 谁签字、事后追责原则，切实做好安全生产工作。同时要对 历次检查发现的安全问题隐患整改情况开展“回头看”，逐 项确认问题整改情况，确保整改全部到位，且问题不再重复发生。  4、各项目单位要实事求是上报发现的问题、盘点梳理重 复性问题、说明问题产生的根源以及采取的防范措施。瞒报 重大问题、未认真梳理重复性问题、防范措施与整改措施混 淆等现象一经发现将给予通报批评及经济考核。  5、各项目单位于 2023 年 5 月 26 日将自查自纠总结报送工程建设部，同时附加《光伏项目建设安全健康环境检查评价表》  各单位根据通知要求，对接下来的工作做出如下调整：   1. 监理单位立即对总包单位下发《工程暂停令》，暂停时间为2023年5月25日0时起至2023年5月26日24时。 2. 各单位各自自查，完善各自安全管理工作。 3. 组织本项目全部人员进行一次安全警示教育。 4. 5月26日开展一次项目安全检查，深入查 找薄弱环节，并立即整改。 | | | | | | |
| 主送单位 | 海南联瑞（联生）新能源有限公司 | | | | | |
| 抄送单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | | 2023.05.24 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。