会议纪要

工程名称：沙钢集团五期光伏发电项目

编号：SGXM-001

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2023年8月15日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王国富 |  |  |  |  |
| 参加人员：冯笛、石飞飞、张衡求、王诤、周崇、王国富、陈文敬、秦福章 |  |  |  |  |  |  |
| - 业主单位冯笛： - 沙钢五期光伏各个参见主体单位项目管理人员都已到场，现正在进行进场手续办理工作，今天召开项目准备会，主要会议内容如下： - 进场手续、工作人员保险要加快办理。 - 总包单位要跟各车间协调好施工前的准备工作。 - 业主、总包与动力办、设备科协调推进施工计划的落实。 - 根据张家港市安全局的要求，各车间在施工前要安装监控。 - 总包单位张衡求： - 总包和业主的合同要加快签订。 - 进场材料要尽快落实。 - 总包与各车间负责人对接，熟悉人员、流程，做好各车间施工前的准备工作。 - 监理单位王国富： - 加快进场手续办理。 - 前期的报审资料尽快报审。 - 前期的施工材料导轨、夹具确定到位时间。 - 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 北京中科中电能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2023年8月15日 |