# 会议纪要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | | **2023**年**8**月**22**日  星期二下午 | 会议地点 | 中科中电沙钢项目公司会议室 |
| 业主单位 | | 北京中科中电能源科技有限公司 | 主持人 | 王国富 |
| 总包单位 | | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 参会人员 | | 冯笛、石飞飞、张衡求、王国富、秦福章、陈宝磊 | | |
| 会议议题 | | 沙钢五期分布式光伏项目例会 | | |
| 会议主要内容及结论 | **业主单位冯笛：**  1、施工人员进场车辆手续本周完成；  2、施工材料、到货时间，做好倒排计划；  3、最先施工的两个高压点超薄带、棒磨施工进度排定；  4、劳务分包供应商临时准入需抓紧办理；  5、预制舱位置尽快确定。  **总包单位张衡求：**  1、屋面荷载报告还需要公司完善一下，有的荷载报告过于简单，我公司技术审核通不过；  2、首批材料八月底可到现场；  3、施工人员已到40人，尽快办理入场手续展开施工。  **监理单位王国富：**   1. 施工材料的到货时间； 2. 所有材料到货要报验，验收合格，方可施工 3. 新到工人做好培训，三级安全教育 4. 购买高空作业的安全器材 | | | |

单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目