表A.0.21

安全专题会议纪要

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目                 编号：CZZH-AQ-A021-002

| 会议地点 | 南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目部 | 会议时间 |  | 2024.11.14 10.45分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 董正国 |  |  |  |  |
| 会议主题：第一次安全专题会议纪要 |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 2024 年11月14日，由南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目代建单位董正国主持组织召开南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目安全专题例会。 - 代建单位安全专题精简内容： - 1.车辆驾驶员管理：驾驶员必须经过严格培训，并持有有关部门核发的厂内机动车驾驶证或车辆驾驶执照上岗。此外，还需建立班组周安全活动日制度，强化驾驶员遵章守纪、职业道德规范教育 - 2.施工车辆安全管理措施：严禁使用报废车辆，严禁车辆带病出车，严禁超载、超速等违规驾驶。同时，施工现场道路也需要符合一定的安全要求 - 3.车辆维修、保养责任制度：驾驶员需定期对车辆进行检查和保养，并做好记录备查 - 4.施工现场交通安全管理：施工现场应实现人机分离，确保施工车辆与人员的安全隔离。同时，应合理规划施工车辆、人员和材料的进出路线，减少交叉和冲突，提高交通效率。 - 5.事故应急处理：班组必须配备必要的急救设备和药品，并有专人负责。发生事故时，必须立即报告上级和相关部门，并采取紧急措施 - 6.施工前总承包单位要确保施工期间施工区域内管线不受破坏而带来安全隐患、工期延后隐患、停工隐患。 - 7.保护范围为本项目南京国际博览中心施工区域内所有管线。 - 8.根据南京昱中、南京河西建设、南京国际博览中心馆方提供的有关资料信息判定管线位置走向，不得盲目施工。 - 9.总承包单位做好现场施工交底情况与后期勘测，做好管线是否出现施工区域范围内准备工作，不得破坏、损坏已有管线。 - 监理单位安全专题会精简内容： 1、总承包单位加强项目安全、质量管理工作； 2、施工作业区、办公区、材料区做好隔离措施； 3、总包单位人员针对材料进场、车辆进场、工序及分部分项做好安全技术交底； 4、旁站提前24小时告知监理部； 5、开挖面做好线路交底、安全交底，施工技术交底，避免破坏原有管线； 6、完善临边防护、三级教育、安全措施使用计划 7、11.15号第二次监理例会进行加强安全告知 - 完善临边防护及临边警示措施 9.施工作业前，佩戴好安全帽、安全绳、安全带、正确使用防坠落安全用品 三、总包单位及相关单位安全专题会精简内容： 1、我方总承包单位落实本次安全专题会议精神今日下午召开安全专题会议拓展会； 2、尽快落实完成施工作业区、办公区、材料区隔离措施； 3、总包单位人员会做好材料进场、车辆进场、工序及分部分项做好安全技术交底； 4、针对监理部及相关要求我方做好旁站提前24小时告知监理部的义务工作； 5、今日下午落实开挖面线路交底、安全交底，施工技术交底，避免破坏原有管线； 6、完善临边防护、三级教育、安全措施使用计划 7、11.15号第二次监理例会进行汇报 - 完善临边防护及临边警示措施 - 施工作业前，做好安全及施工技术交底及佩戴好安全帽、安全绳、安全带、正确使用防坠落安全用品交底义务 |  |  |  |  |  |
| 上次会议问题落实情况： |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 南京昱中新能源科技有限公司 南京河西新城建设发展有限公司 |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 天津奥联新能源有限公司 |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  |  |  |
| 签 发 | 孟飞 |  | 整 理 |  | 魏树成 |