表B.3  工程暂停令

工程名称：衢州市衢江区光伏电站一期45MWp建设项目  编号：QZGF-GCZT-01

致： 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（总承包单位） 根据贵公司对 2015年春节放假安排 的原因，现通知你方于 2015 年 02 月 14 日起，对本工程的 所有 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作： - 安排落实好春节值班人员； - 做好施工人员的工资发放工作； - 现场的电源全部切断（值班人员必须的除外）； - 现场各类施工材料、机械能入库的入库，不能入库的妥善放置保管； - 施工场地假期间安排专职人员巡查； - 施工场地的清理。 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期：

建设单位意见： 建设单位（章）： 项目代表： 日 期：

总承包单位签收： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期：

填报说明：本表一式  5  份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和总承包单位、分包单位各一份。