安全例会会议纪要

表号：HBLHGD

编号：CZZH-74-19-004

工程名称：河北隆化20MW光伏发电项目             签 发：

会议时间:2015年4月21日  14:00

会议地点：工地会议室

会议参加人员：详见会议签到表

主持人：黄泽桐             记录：赵毅

主要内容：

监理方：本次复查上周没有落实的安全内容共计两项，其中安全防范措施施工方已落实到人，并有安全值班人员的名单表，1至13区箱逆变基础已有安全标志和站房编号。

今后监理会同总包，分包各分管安全员巡视山上施工现场，总包陈总也参加了现场检查，本次检查人员共七人，由陈总对山上布桩、打桩人员召开现场会议，并反复强调在施工过程当中大家一定要注意安全，保护自身的人身安全，并对每天能布多少桩做了大体了解，最后陈总对施工负责人做出口头上的安全交代，施工人员表示一致赞同。

监理要求：整个过程还没有正式步入施工轨迹，山上安全施工方案和施工人员安全签字合同还未上报，其次，后进场的员工必须进行三级教育特别是在安全方面。

本表一式 三 份，参加会议单位各存一份，项目监理部存 一  份