第一次工地例会会议纪要

工程名称：  正信定边30兆瓦光伏电站项目           编号：CZZH-01

| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2015年10月1日14:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 中科恒源 | 主持人 | 龚德双 |
| 会议议题 | 项目首次会议各项目部情况汇报以及各项目部问题汇报 |  |  |
| 会议内容： 各项目部人员首次见面会议（中科恒源、正信天航、常州正衡）。 - 施工单位：江苏宏大 1、10月4日准备开工打桩施工队进场； 2、目前因土地问题正在协调。 二、监理单位：常州正衡 1、各项目部的日报、周报以及月报及时上报，施工队伍内部安排一次施工前的安全作业规范教育； 2、在上一道工序完成后必须申请验收，验收通过后才能进入下一道工序； 3、周例会确定在每周4下午15:00开始 。周报内容包括（本周施工情况以及问题，确定处理问题意见以及下周施工安排）； 4、现场前期开工资料的报验，以及资料版本的使用情况的确定； 5、各施工单位资质和人员资质报验。 三、业主单位:中科恒源 1、材料进场前各资料包括出厂合格证必须齐全，要做到先检测后使用； 2、施工队要列出施工计划表，11月30日必须并网； 3、质量要求规范，施工前必须进行技术交底； 4、各项目单位积极配合确保施工进度计划的完成。 项目监理部整理 2015-10-01 |  |  |  |