工 程 暂 停 令

工程名称：绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞9.89175MW分布式光伏项目

编号：SXJH-ZTL-20170120

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞9.89175MW分布式光伏项目施工项目部： 由于 春节放假 , 现通知你方于 2017 年 01 月 19 日 00:00 时起, 所有子项目包括浙江干氏制冷设备有限公司4537.5KW分布式光伏发电项目和浙江金港汽车有限公司5354.25KW分布式光伏发电项目，暂停屋面所有部位、地面箱变基础土建及电气安装调试等所有的施工，并按下述要求做好后续工作： - 1、支架、组件等主要材料堆放整齐，并做好防护措施； - 2、现场临时电箱全部拆除，并搬运至仓库保管； - 3、所有辅材全部放置仓库保管； - 4、现场垃圾清理干净； - 5、入口处楼梯上锁并贴封条； - 6、做好春节值班人员安排表并报备业主和我监理项目部（如有安排值班的情况）。 监理项目部（章） 总监理工程师：____________ 日 期：_______年___月___日

业主项目部意见： 业主项目部（章） 项目经理：_________________ 日 期：_______年___月___日

本表一式_肆_份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_贰_份。