工程暂停令

工程名称：绍兴光年新能源有限公司柯桥地区12.74504MW分布式光伏项目

编号：SXGN-ZTL-20170120

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴光年新能源有限公司柯桥地区12.74504MW分布式光伏项目施工项目部： 由于 春节放假 , 现通知你方于 2016 年 01 月 19 日 00:00 时起, 所有子项目包括：浙江科达钢结构制造有限公司1170.4KW分布式光伏发电项目；浙江坦程钢结构有限公司2876.72KW分布式光伏发电项目；绍兴君盛包装材料有限公司911.68KW分布式光伏发电项目； 绍兴金汇纺服有限公司1589.28KW分布式光伏发电项目；绍兴金成刺绣服饰有限公司1004.08KW分布式光伏发电项目； 绍兴柯桥育达纺染有限公司司338.8KW分布式光伏发电项目；浙江齐方机械有限公司1490.72KW分布式光伏发电项目，暂停屋面所有部位、地面箱变基础土建及电气安装调试等所有的施工，并按下述要求做好后续工作： - 1、支架、组件等主要材料堆放整齐，并做好防护措施； - 2、现场临时电箱全部拆除，并搬运至仓库保管； - 3、所有辅材全部放置仓库保管； - 4、现场垃圾清理干净； - 5、入口处楼梯上锁并贴封条； - 6、做好春节值班人员安排表并报备业主和我监理项目部（如有安排值班的情况）。 监理项目部（章） 总监理工程师：____________ 日 期：_______年___月___日

业主项目部意见： 业主项目部（章） 项目经理：_________________ 日 期：_______年___月___日

本表一式_肆_份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_贰_份。