**表B.3 工程暂停令**

## **工程名称：**海宁中国皮革城股份有限公司1252.35KW分布式光伏发电项目 编号：

|  |
| --- |
| 致： 浙江京禾电子科技有限公司 （承包单位）  由于 浙江杭州召开《G20分会》，混凝土公司无法搅拌混凝土 的原因，现通知你方必须于 2016 年 9 月 1 日起，对本工程的 条形基础  部位（工序）实施暂停  施工，并按下述要求做好各项工作：  1、安排分会期间人员值班表，联系电话。  2、要求施工单位做好施工现场的清理及保护工作。  3、分会后复工前，报现场施工机械设备、临时用电设备等安全运转状况， 员工宿舍区、员工安全教育、特种人员持证上岗、施工前人员、材料 等各项工作准备落实情况。由监理部检查验收符合施工条件要求，签 署复工令后，才能开始施工。  项目监理机构（章）：  总监理工程师：  日 期： |
| 建设单位意见：  建设单位（章）：  项目代表：  日 期： |
| 承包单位签收：  承包单位（章）：  项目经理：  日 期： |

填报说明：

本表一式 份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构和承包单位各一份。