工程暂停令

工程名称：安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目                 编号：001

致：湖州强力电力科技有限公司(施工项目经理部) 由于亳州从义乌的返乡人员中有阳性密切接触者，现在亳州谯城区开始疫情管控，防止疫情继续扩散等原因, 现通知你方于2022年08月05日起, 暂停施工，并按下述要求做好后续工作。 要求： - 配合当地的相关疫情防控政策； - 等待业主方通知方可开工。 监理项目部：（章） 负 责 人：陈坤 日 期：2022年 08 月 05 日

建设单位意见： 建设单位：（章） 负 责 人： 日 期： 年 月 日

施工单位意见： 施工单位：（章） 负 责 人： 日 期： 年 月 日