安全专题会议纪要

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目

编号：AQJY-002

签发：

| 会议地点 |  | 项目部办公室 | 会议时间 |  | 2016年10月16日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题： 关于施工中安全事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 常州正衡监理： - 1.进入施工现场必须佩戴安全帽，高处作业时要系好安全带； - 2.非特种作业人员不得进行特种作业； - 3.做好安全培训，施工过程中必须按安全文明施工； - 4.现场杜绝违章指挥和违章作业，吊车安排专职人员指挥； - 5.要求施工单位负责人加强对生活管理区的管理，做好防火、防电等的安全防护措施. - 6.要求施工单位管理人员定期对施工人员开展安全文明教育培训； - 7.进入现场机械做到机容机貌清洁，安全技术状况良好，安全防护装置齐全，机动车辆在施工现场必须限速行驶； - 8.施工作业前，要进行安全技术交底，施工工器具必须检查合格后方可使用； - 9.机械施工时，做好安全保障措施，无关人员不得靠近； 金源光伏电力： - 做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生； - 增强环保、成品保护意识，并积极贯彻落实执行到位； - 施工现场严禁乱拉线及乱装电气设备； - 吊运设备、材料时，严格按照安全规范施工，要与高压线保持安全距离； - 施工现场不合格材料不准使用，清出现场； 贵州电建： 吴总： - 1.对于以上监理、业主提出的要求，会立刻做出安排措施； - 2.进场的所有材料设备，会进行全程监督； - 3.班前对施工作业人员进行安全喊话教育； - 4.做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团贵州工程公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 通榆县金源光伏电力有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2016年10月16日 |

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。