资料异常上传情况说明

项目名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 不能上传资料名称 | 收发文记录表 |
| 不能上传原因说明：总包几乎不在现场，分包不管其他事，平日文件联系靠邮件；业主要求最后再整体移交资料，故现场无收纸质发文记录，详见邮件填表人：张军枫 |
| 监理项目部确认：情况属实监理项目部（章）：项目负责人：日 期：2018.06.19 |

在下列情况下，可填写此表并上传：

1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；

2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；

3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；

4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；

4、其它原因。