GFDZJBM14：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚光伏电站项目 编号：013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司： |
| 检查时间 | 2017年10月20日 | 检查地点 | 石材厂、砖厂、学校北光伏区。 |
| 检查类型 | √巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 经现场巡视检查发现施工人员3名工现场消缺。 |
| 存在问题 | 因征收土地问题施工现场无工作面积，暂停施工。 |
| 要求 | 等待征收土地。 |
| 检查人 | 李士中 |
|  | 检查： 日期2017年10月20日 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。