监  理　日　记

日期：2014年10月27日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期： 一     气温：　　16-21度

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 组织进行第二次工程例会 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 1、图纸提交业主方审核 2、寻找屋面潜在漏雨点并预先做好防水处理，防止出现光伏系统完工后因可能漏雨而造成的运维麻烦； 3、进行屋面支架的布局放线工作； |  |
| 其它事项 | 明日计划: 吊机进场吊装光伏组件 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 刘强 |
| 记录人: 刘强 |  |  |