监  理　日　记

日期：2015年4月18日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期六 气温：　15~25°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视保利嘉3号、4号施工。 - 发现近期施工中经常出现材料短缺，又有部分人员停工现象。督促总包方勿必在4.19把所需材料进场，不得延误工期。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉3号安装夹具导轨，4号安装桥架。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |