监  理　日　记

日期：2015年5月13日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期三 气温：　20~29°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 上午和业主方、施工方、运维人员开施工进度会议。按业主方的要求在本周内完成所有的安装，包括供电局的计量表，下周进行竣工验收。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 3号屋面连接4平方的电缆线。3号、4号安装逆变器的电缆接线。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |