监  理　日　记

日期：2015年5月9日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期六 气温：　14~25°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡查保利嘉3号屋面安装4平方电缆接线。 - 今天只有6个工人在施工，联系施工方要求把所有工人安排施工。因近期工期较紧，工作量大，人员的安排必需紧凑，到位。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉3号安装4平方电缆接线，今天完成3号楼的一半。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |