监  理　日　记

日期：2014年11月30日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴

星期： 日    气温：　-1~4

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 支架到货外包装完整，进行签收并吊装。 - 监理方与业主方共同勘察并指出了A5楼的吊装及施工时的操作难度，并要求施工方能抓紧施工的进度。 - 监理方提醒施工方在屋顶层施工时必须戴好安全帽并系好帽扣，以防危险事故的发生。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - A6、A7、A8、A9、A10的支架吊装 - 屋顶层材料的摆放，并安装支架。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 开首次例会 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 郑超 |  |  |