监  理　日　记

日期：2014年12月2日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期： 二   气温：　-5~6

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情 况 | - 材料到达现场并进行签收。 - 到屋顶层去勘察施工人员进度，要求施工人员抓紧施工进度并保证施工质量，施工人员接受并采纳。 - 首次去勘察水泥试块的制作，要求施工人员振捣时要把水泥振实，施工人员采纳并接受监理方意见。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - A6、A7、A8、A9、A10、A11屋顶吊装材料 - 各屋顶材料的安装及摆放。 - 水泥试块的制作。 |  |
| 其它事项 | 明日计划: 吊装材料 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 郑超 |  |  |