监  理　日　记

日期：2015年1月28日　　　　　　　　　　　　   　天气：阴

星期三 气温：　-2~3°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 上午10点再施工方会议室召开监理例会。 - 巡视配电房内墙装修。 - 巡视高新区电缆施工 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | - 高新区楼屋面交流柜到配电房的电缆施工。 - 配电房内部装修。 - 高新区A14、A15安装电缆。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林、郑超 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |