监  理　日　记

日期：2015年4月16日　　　　　　　　　　　　   　天气：晴

星期四 气温：　9~18°

工程名称：江苏淮安洪泽5.5166MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视保利嘉2号、3号、4号施工。 - 巡视保利嘉配电房弱电电缆信号接线施工。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 保利嘉3号安装夹具，4号安装桥架。配电房安装通讯设备。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |