监  理　日　记

日期：2015年9月1日                                  　天气：晴

星期二 气温：　22~31°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 查看配电室移位一直流屏，提醒施工人员注意安全。 - 巡视装配车间搬运组件和导轨。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 配电室移直流屏。 .装配车间吊装和搬运组件，当天完成中段侧北坡的导轨。施工人员15人 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |