监  理　日　记

日期：2015年9月24日                                  　天气：晴

星期四 气温：　19~27°

工程名称：江苏无锡雅迪2.5MW屋面分布式光伏电站项目

| 监理 工作 情况 | - 巡视办公楼和研发楼屋面施工。要求施工方在保证质量的情况下加快进度，必须在9.30这两个屋面完工并网。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 办公楼和研发楼安装桥架和电缆。 |  |
| 其他事项 | 无 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 谢冬林 |
| 记录人: 谢冬林 |  |  |