## A.0.2

监　理　日　志

日期：2016　年　1　月　30　日　               　　天气：　晴

星期：　六  　　　　　　　　　　　           　　　气温：　-8~3℃

工程名称:   泰安泰广东平20MW分布式屋顶光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 1.到新增厂区巡视，施工人员整理内务，收拾器具。做离场前的整理工作。 2.箱变基础场巡视，基础混凝土浇筑完成。 3.到新厂区巡视，剩余部分屋面组件组件安装完成。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江都建设工程有限公司 | - 1.箱变基础浇筑混凝土完成。。 - 2.新厂区组件安装完成。 - 施工人员约90人. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 谢冬林、巢云、何成生 |  |
| 记录人:何成生 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |